# Załącznik nr 1 do Regulaminu Projektu grantowego

# SPOSÓB PRZEPROWADZENIA PROJEKTU GRANTOWEGO –

# HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

Realizacja projektu będzie przeprowadzona w dwóch etapach, przy czym drugi etap jest uzależniony od uzyskanie dofinansowania na realizację Projektu przez Gminę Żarki:

ETAP I – Wybór Grantobiorców oraz złożenie wniosku o dofinansowanie przez Grantodawcę (Gminę Żarki) – styczeń 2018 – listopad 2018

| Lp. | Działanie | Termin |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zgłoszenie potencjalnych Grantobiorców do udziału w projekcie – złożenie dokumentów zgłoszeniowych | Od 1 lutego do 30 kwietnia 2018r. (minimum 30 dni) |
| 2 | Organizacja spotkania informacyjnego | 5 luty 2018r. godz. 18:00 Dom Kultury w Żarkach |
| 4 | Przeprowadzenie weryfikacji technicznych obiektów pod kątem możliwości montażu instalacji OZE wskazanych w deklaracjach zgłoszeniowych | Od 12 marca do 11 maja 2018 r. |
| 5 | Wybór potencjalnych Grantobiorców – powstanie ostatecznej listy podstawowej i rezerwowej po weryfikacjach technicznych | Do 18 maja 2018 |
| 6 | Złożenie wniosku o dofinansowanie przez Gminę Żarki | Do 29 maja 2018 |
| 7 | Uzyskanie informacji o zakwalifikowaniu projektu do dofinansowania – uzależnione od wyników oceny wniosku o dofinansowanie | Przewidywany termin:2022r. |
| 8 | Podpisanie umowy o dofinansowanie przez Gminę Żarki - uzależnione od wyników oceny wniosku o dofinansowanie | Przewidywany termin: marzec 2022r. |

ETAP II – Realizacja projektu – marzec 2022 – czerwiec 2023

| Lp. | Działanie |
| --- | --- |
| 1 | Zawarcie umowy Grantobiorcy z Grantodawcą (Gminą Żarki) |
| 2 | Przeprowadzenia badania rynku przez Grantobiorcę |
| 3 | Otrzymanie 1 oferty od wybranego wykonawcy. |
| 4 | Zawarcie umowy z wykonawcą przez Grantobiorcę |
| 5 | Złożenie do Urzędu Miasta i Gminy Żarki Wniosku o udzielenie grantu wraz z wymaganymi załącznikami (wzór wniosku stanowi załącznik do regulaminu). |
| 6 | Wykonanie inwestycji |
| 7 | Odbiór instalacji przez inspektora nadzoru wyznaczonego przez Gminę Żarki |
| 8 | Złożenie do Urzędu Miasta i Gminy Żarki wniosku o płatność wraz z wymaganymi załącznikami |
| 9 | Przekazanie grantu na wskazane konto Grantobiorcy (mieszkańca) |